**云南省企业就业失业数据采集系统**

**沟通计划**

**启航软件开发公司**

**2024年3月**

**编写人：龙凯锋**

**审核人：龙凯锋**

## 1.1 沟通对象

所有项目干系人，包括所有项目团队成员、项目接口人员、项目团队外部相关人员。

## 1.2 沟通计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参与对象 | 时间 | 方式 | 内容 | 记录 |
| 1 | 项目团队成员 | 一天一次 | 站会 | 每个人的工作完成情况以及当天的工作安排 | 会议文档 |
| 2 | 项目委托单位项目委托单位 | 一周一次 | 腾讯会议 | 项目完成进度、确认软件功能 | 会议文档 |
| 3 | 企业内部管理协助部门 | 一周一次 | 线下会议 | 汇报项目进度、风险、成本情况 | 会议文档 |
| 4 | 企业人事部干事 | 不定 | 腾讯会议 | 收集关于软件的反馈信息 | 会议文档 |
| 5 | 项目团队成员 | 每个开发阶段 | 线下会议 | 总结上一个开发阶段的表现，讨论下一个阶段的安排 | 会议文档 |

## 1.3沟通责任人

沟通责任人小组：龙凯锋 梁宇豪 刘钰

职责：确认沟通流程按时按流程的完成，引导会议参与人员完成沟通，同时完成会议记录。

## 1.4 沟通反馈机制

当项目委托单位、企业内部管理协助部门等对于项目有相关疑问或者建议时，可以发送邮件到沟通责任的人的邮箱。

梁宇豪：liangyuhao789@gmail.com