**云南省企业就业失业数据采集系统**

**时间计划**

**启航软件开发公司**

**2024年3月**

**编写人：龙凯锋**

**审核人：龙凯锋**

### 总体进度计划

交付日期：2024年9月1日

月度（里程碑）计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间截至 | 进度 | 负责人 | 应提交成果 |
| 2024年3月15日 | 启动项目，深化设计，分配任务，前期准备工作完成 | 龙凯锋 | 软件需求规格说明说文档  软件项目计划书 |
| 2024年4月10日 | 完成初版系统的基本功能，包括数据的提交、修改、查询、导出等工能，并进行单元测试。 | 龙凯锋 | 初版系统 |
| 2024年4月20日 | 对系统进行迭代，完善数据分析功能，生成数据报表功能，设计用户注册登录系统以及用户管理系统，并进行集成测试。 | 龙凯锋 | 多次迭代后的系统 |
| 2024年5月1日 | 根据用户需求对相关功能进行调整，同时完成ui设计，发布完整的系统。 | 龙凯锋 | 完整系统 |
| 2024年5月8日 | 完成系统的安装调试，对于收到的反馈及时作出调整，并完善文档 | 龙凯锋 | 系统及测试报告  用户手册  常见问题说明手册 |
| 2024年5月10日 | 系统交付，完成验收工作。试运行，竣工 | 龙凯锋 | 完善文档，完成项目结项工作。 |

### 项目具体计划



